ZornQ Backlog

Gesorteerd op Prioriteit

Laatst bijgewerkt: 13 april 2026

KERNMISSIE Schaalbare quantum compute op laptop (GTX 1650). QC als wapen in de toolbox naast klassiek. Engine kiest zelf beste strategie. Bewijs dat tensor network simulatie op consumer hardware kan concurreren met QC-hardware.

| 69 KLAAR | 3 IN PROGRESS | 61 OPEN | 133 TOTAAL |
| --- | --- | --- | --- |

KLAAR / AFGEROND

69 items voltooid - de volledige MPS/MPO/GPU engine + 10+ solvers + infrastructure.

| # | Naam | Status |
| --- | --- | --- |
| B1 | Schaalbaarheid 7-operatie completheid | AFGEROND |
| B2 | Minimale operatieset | AFGEROND |
| B3 | Reconstructie-algoritme | AFGEROND |
| B5 | Universaliteit en Diepte-scaling | AFGEROND |
| B6-B6g | Route-tests + VQE + DMRG (7 sub-items) | AFGEROND/BEWEZEN |
| B7-B7d | TEBD + Adaptive-chi + Heisenberg-beeld (4 sub-items) | BEWEZEN/DOORBRAAK |
| B8 | Zorn-MPO: operator in split-octonion | GEDEELTELIJK |
| B9 | QAOA MaxCut Optimizer (Heisenberg-MPO) | BEWEZEN |
| B10-B10h | 2D QAOA + chi-truncatie + GPU engine (5 sub-items) | KLAAR |
| B11-B11c | Hierarchische Krachten + GPU CUDA (3 sub-items) | KLAAR |
| B13 | Sz-symmetrische blok-SVD | BEWEZEN |
| B15 | Dynamische Truncatie (Fidelity-Driven SVD) | KLAAR |
| B19 | Mixed-Precision Tensors (FP32/FP64) | KLAAR |
| B21 | Lightcone Graph-Stitching | KLAAR |
| B25 | ZNE Chi-Extrapolatie | KLAAR |
| B26 | Transverse Contraction | BEWEZEN |
| B27 | Graph Automorphism Deduplicatie | KLAAR |
| B29 | Randomized SVD d-wall doorbraak | BEWEZEN |
| B31 | Circuit Knitting / Wire Cutting | BEWEZEN |
| B35 | Hybride Lightcone + GPU State Vector | KLAAR |
| B37 | Lanczos Exact Benchmark + Krylov | KLAAR |
| B41 | TDQS v2: Chi-Aware Gate Selection | BEWEZEN (+4-5%) |
| B50 | Graph Pruning Preprocessing | KLAAR |
| B51 | Goemans-Williamson SDP Bound | KLAAR |
| B53-B57 | Experiment-harnas + Export + Checkpoint + Params (5 items) | KLAAR |
| B54 | Arbitraire-Graaf Lightcone QAOA | KLAAR |
| B60 | GW-Bound Reporter (cvxpy) | KLAAR |
| B61 | Gset Benchmark Loader | KLAAR |
| B62 | QAOA + Local Search Refinement | BEANTWOORD |
| B64 | Fourier Warm-Starting (DCT) | KLAAR |
| B65 | Zero-Allocation GPU Buffers | KLAAR |
| B66 | Symmetrie-Caching Cilinder-Grids | KLAAR |
| B67 | Multi-Angle QAOA (ma-QAOA) | KLAAR |
| B68 | BFS-Diamant Lichtkegel | KLAAR |
| B69 | WS-QAOA: SDP Warm-Started QAOA | KLAAR (+37-46%) |
| B70 | Hotspot Repair: Frustration-Patch | KLAAR (+5-7%) |
| B71 | Homotopy Optimizer: Parameter Continuation | KLAAR |
| B76 | p-ZNE: Depth Extrapolation | KLAAR (<1% fout) |
| B79 | FQS: Fractal Quantum Solver + BM | KLAAR (ratio 1.0 bip) |
| B82 | QW-QAOA: Szegedy Quantum Walk Mixer | KLAAR (exact opt.) |
| B91 | BM-QAOA: Burer-Monteiro Warm-Start | KLAAR (13.6x sneller) |
| B92 | Anti-Kuramoto MaxCut Solver | KLAAR (+3.8% vs BM) |
| B93 | QITS: Imaginary-Time QAOA | KLAAR (exact n<=18) |
| B95 | Simulated Bifurcation (OPO) | KLAAR |
| B10f | Classical Shadows / Monte Carlo | KLAAR (ratio 1.0) |
| B100 | Planar Pfaffian Oracle | KLAAR (Pf^2=det) |
| -- | ZornMPS Unified Engine | GEREED |
| B48 | Auto-Hybride Planner + Triage | PROTOTYPE (dispatch+LS bewezen) |
| B49 | Anytime Solver met Certificaat | PROTOTYPE (5 lagen, 11/11 exact) |
| 8D | 8D Analyse | GEFALSIFICEERD |
| B52 | Zorn-Heuristic Solver | GEFALSIFICEERD |

IN PROGRESS

Wachten op nachtrun-resultaten (B36/B40/B47).

| # | Naam | Status |
| --- | --- | --- |
| B36 | Random Graph Testing | n=20-22 + p=2 TODO (nachtrun) |
| B40 | Lightcone + Transfer Matrix (iTEBD-QAOA) | Ly=4 p=1 OK, GPU + p=2/3 TODO |
| B47 | RQAOA - Recursive QAOA | Greedy+LS werkend, p=2 + GPU TODO |

OPEN - Gesorteerd op Prioriteit

HOOG

Unified Compute Engine - de nieuwe top-prioriteit.

| # | Naam | Tijd | Waarom |
| --- | --- | --- | --- |
| B128 | Probleem-Agnostische Circuit Interface | 2-3d | Loskoppeling van MaxCut, universele gate-set |
| B129 | Hamiltonian Compiler | 3-5d | Opent VQE, condensed matter, PDE-simulatie |
| B130 | Auto-Dispatcher / Strategy Selector | 3-5d | DIT is de unified engine |
| B4 | Paper (2 publicaties) | 2-3w | Doel van het hele project |
| Repro | Reproduceerbaarheid & Softwarekwaliteit | 2-3d | Prerequisite voor paper |

MIDDEL-HOOG

| # | Naam | Tijd | Waarom |
| --- | --- | --- | --- |
| B131 | Kwaliteitsgarantie & Certificaat-Laag | 2-3d | Betrouwbaarheidscertificaat per antwoord |
| B132 | Multi-Domain Proof-of-Concept | 1-2w | Heisenberg + molecuul + PDE |
| B133 | Scalability Benchmark Suite | 1-2w | Laptop-QC vs echte QC-hardware |
| B99 | Feedback-Edge Skeleton Solver | 1-2d | Exact op tree + quantum op lus-kern |
| B118 | Cut-Preserving Sparsifier | 1-2d | Wiskundig gecontroleerde edge-reductie |
| B119 | Schur-Complement Separator Elimination | 2-3d | Krachtige preprocessing |
| B72 | Multiscale Graph Coarsening | 1-2d | Drukt optimizer-kosten >500 nodes |
| B73 | Quantum-Guided Branch-and-Bound | 1-2d | Certifiable optima |
| B101 | Symbolische Fourier Cost Compiler | 2-3d | Analytische optimizer |
| B104 | Boundary-State Compiler | 2-3d | Cache-versnelling subproblemen |
| B109 | Adversarial Instance Generator | 2-3d | Eerlijke benchmarking |
| B32 | Tropische Tensor Netwerken | 1-2d | Elegante MAP bovengrens |
| B34 | Mid-Circuit Measurement | 2-3d | Concrete chi-reductie |

MIDDEL

| # | Naam | Tijd |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B103 | ZX / Phase-Gadget Rewrite Pass | 2-3d |  |
| B107 | Quantum Nogood Learning | 2-3d |  |
| B58 | GPU Batch-Kernel Packer | 1-2d |  |
| B23 | Tensor Network Contraction (cotengra) | 2-3d |  |
| B38 | SQA GPU-Shader | 2-3d |  |
| B42 | Treewidth-Decompositie | 2-3d |  |
| B102 | Local-Clifford / Gauge Preconditioner | 3-5d |  |
| B106 | Counterdiabatic Low-Chi QAOA | 3-5d |  |
| B108 | Spectrale Mixer / Laplacian-Aware QAOA | 3-5d |  |
| B105 | Dual-Graph Defect Solver | 3-5d |  |
| B16 | Dynamische Qubit Routering | 1-2d |  |
| B20 | TDVP Operator-Evolutie | 3-5d |  |
| B28 | Belief Propagation (Simple Update) | 2-3d |  |
| B30 | MPO Pre-compression | 1-2d |  |
| B80 | MPQS: Message-Passing Quantum Solver | 1d |  |
| B116 | MaxCut QAOA als Z2 Lattice Gauge | 1-2w |  |
| B115 | Lattice Gauge via Tensor Netwerken | 2-3w |  |
| B120 | QMDD / Decision-Diagram Exact Cache | 2-3d |  |
| B121 | Matchgate / Free-Fermion Pocket Detector | 3-5d |  |
| B122 | Loop Calculus / Generalized BP | 2-3d |  |
| B124 | Learned Separator Placement | 2-3d |  |
| B125 | Tensor Sketch / CountSketch Contraction | 2-3d |  |
| B127 | Cut Polytope Facet Miner | 2-3d |  |
| B123 | Graph Wavelet Mixer | 3-5d |  |
| B94 | T-QAOA: Tabu-Quantum Search | 1d |  |
| B74 | Online Bias-Calibrator | 4-6u |  |

LAAG-MIDDEL

| # | Naam | Tijd |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B75 | Motif-Atlas Lokale Buurten | 1d |  |
| B81 | Z-MPO: Operator-Flow Solver | 2-3d |  |
| B77 | UDP-QAOA: Dissipative Dephasing | 4-6u |  |
| B78 | Hyperbolische Qubit Routering | 1-2d |  |
| B96 | EQS: Projective Decimation | 4-6u |  |
| B97 | C-QAOA: Bidirectional Contraction | 1d |  |
| B98 | AMPO: Annealing-MPS | 1-2d |  |
| B117 | Confinement & Hierarchische Krachten | 2-3w |  |
| B111 | QTT-Navier-Stokes | 1-2w |  |
| B112 | QAOA voor Fluid Routing / Network Flow | 1w |  |
| B126 | Koopman Parameter Flow Model | 3-5d |  |
| B63 | JAX Autodiff voor Optimizer | 2-4d |  |
| B10g | 7-operatie Heisenberg CT-scan | ? |  |
| B14 | MERA tensor netwerk | 2-4w |  |
| B17 | Non-Hermitische / Lindblad Dissipatie | 1-2d |  |
| B33 | GNN/Transformer QAOA-Surrogaat | 1-2w |  |
| B39 | TRG / HOTRG | 1-2w |  |
| B43 | BREC Graph Benchmark | 1d |  |
| B46 | Ruismodel (NISQ-Simulatie) | 2-3d |  |

LAAG

| # | Naam |
| --- | --- |
| B10e | PEPO - 2D tensor netwerk |
| B12 | Octonion-spinor correspondentie |
| B59 | Octonion-parameterisatie variationele circuits |
| B110 | Octonionische Vloeistofdynamica |
| B114 | Octonionen & G2/E8 Lie-groep Structuur |
| B113 | Hydrodynamische Parameter Flow |
| B18 | Disk-Based DMRG / Quantum Paging |
| B22 | Neural Network Quantum States |
| B24 | ADAPT-QAOA |
| B44 | Fibonacci Anyonen |
| B45 | Qiskit Integratie / Hardware Export |

GEPARKEERD (6 items)

B85 Local-Clifford, B86 Topological Gate Pruning, B87 ZX-Calculus Rewrite, B88 Near-Clifford, B89 MIS/Rydberg, B90 Ervaringsgeheugen

NIET HAALBAAR (2 items)

B83 Grover Amplitude Amplification (exponentieel in MPS), B84 Phase Estimation (bond dim verdubbelt per gate)